Estimación [1]-Fase [5]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Alcance	3

Estimación	4

Disponibilidad del Equipo	4

Estimación del Esfuerzo	4

Estimación por Artefacto	4

Horas complementarias (no suma al esfuerzo)	5

Estimación [1]-Fase [5]

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo establecer la estimación de esfuerzo correspondiente a la Iteración Post Cursada del proyecto GRCU Manager.

En esta etapa, ya se encuentran desarrollados y documentados todos los Casos de Uso, por lo que la estimación no se basa en PCU, sino en la dedicación horaria real que cada integrante del equipo puede asumir, tal como fue solicitado por la cátedra.

La estimación permite planificar de manera realista las actividades pendientes, considerando la disponibilidad individual y el esfuerzo total del equipo.

# Alcance

Para esta iteración se consideran únicamente las actividades directamente vinculadas al desarrollo y ajuste del producto, conforme a los criterios establecidos por la cátedra. Estas tareas representan el esfuerzo real del proyecto e incluyen:

- Correcciones de errores.

- Pruebas de regresión.

- Gestión de riesgos de la iteración.

- Estimación y planificación de la siguiente iteración.

- Actualización de artefactos del proyecto (diagramas, modelos, casos de uso).

- Cierre de Iteración.

Adicionalmente, se registran en un apartado separado actividades no incluidas en la estimación formal del proyecto, como:

- Avances en la memoria del proyecto.

- Preparación de la presentación.

- Actividades administrativas asociadas a la cursada.

Estas actividades se consignan únicamente con fines estadísticos y no se integran al esfuerzo formal del proyecto.

# Estimación

## Disponibilidad del Equipo

Esta estimación corresponde a la Iteración 1 – Fase 5 (Post Cursada), cuyo período de trabajo se extiende del 9 de febrero al 20 de febrero, abarcando un total de 2 semanas.

El equipo está conformado por cuatro integrantes, cada uno con una disponibilidad real de 4 horas semanales dedicadas exclusivamente a tareas del proyecto.

## Estimación del Esfuerzo

En esta iteración la estimación no se basa en horas semanales disponibles, sino en el tiempo requerido para producir cada artefacto, según lo establecido en el Plan de Iteración.

## Estimación por Artefacto

| Artefacto | Horas |
| --- | --- |
| Corrección de errores | 4 h |
| Pruebas de regresión | 4 h |
| Gestión de riesgos (actualización) | 2 h |
| Estimación | 1 h |
| Plan de Iteración 2 | 2 h |
| Cierre de Iteración 1 | 2 h |
| Actualización de artefactos (diagramas, CU, modelo) | 4 h |

Total de esfuerzo: 19hs.

## Horas complementarias (no suma al esfuerzo)

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Memoria del proyecto | 8 h |
| Preparación de la presentación | 6 h |
| Actividades administrativas | 2 h |

Total horas: 16hs