Estimación [2]-Fase [5]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Alcance	3

Estimación	4

Disponibilidad del Equipo	4

Estimación del Esfuerzo	4

Estimación por Artefacto	4

Horas complementarias (no suma al esfuerzo)	5

Estimación [2]-Fase [5]

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo establecer la estimación de esfuerzo correspondiente a la Iteración 2 – Fase Post Cursada del proyecto GRCU Manager.

En esta etapa, el equipo se encuentra abocado a las actividades finales de cierre del proyecto, por lo que la estimación ya no se basa en PCU ni en nuevos desarrollos, sino en el tiempo necesario para completar los artefactos finales definidos por la planificación de la cátedra.

La estimación permite determinar de manera realista el esfuerzo requerido para completar las tareas de ajuste final del producto, las pruebas necesarias, y los documentos de cierre correspondientes a la iteración. Asimismo, se registran adicionalmente tareas complementarias vinculadas a la presentación y a la entrega final del trabajo, las cuales no forman parte del esfuerzo oficial del proyecto, pero se documentan con fines estadísticos y organizativos del equipo.

# Alcance

Para esta iteración se consideran únicamente las actividades directamente vinculadas al ajuste final del producto, conforme a la planificación establecida para el cierre del proyecto. Estas tareas representan el esfuerzo real del proyecto e incluyen:

- Corrección final del sistema.

- Prueba de regresión.

- Cierre formal de la Iteración 2.

Estas actividades corresponden al trabajo necesario para dejar el producto completamente listo para su presentación final, asegurando su funcionamiento adecuado y la correcta documentación de cierre.

Adicionalmente, se registran en un apartado separado actividades no incluidas en la estimación formal del proyecto, tales como:

- Finalización de la Memoria del proyecto.

- Preparación de la DEMO final.

- Elaboración de la presentación final (diapositivas y guion).

- Actividades administrativas asociadas a la presentación y entrega del trabajo.

Estas actividades se consignan únicamente con fines estadísticos y no se integran al esfuerzo oficial del proyecto.

# Estimación

## Disponibilidad del Equipo

Esta estimación corresponde a la Iteración 2 – Fase 5 (Post Cursada), cuyo período de trabajo se extiende del 9 de marzo al 20 de marzo, abarcando un total de 2 semanas.

El equipo está conformado por cuatro integrantes, cada uno con una disponibilidad real de 4 horas semanales dedicadas exclusivamente a tareas del proyecto.

## Estimación del Esfuerzo

En esta iteración la estimación no se basa en horas semanales disponibles, sino en el tiempo requerido para producir cada artefacto, según lo establecido en el Plan de Iteración.

## Estimación por Artefacto

| Artefacto | Horas sugeridas |
| --- | --- |
| Corrección final | 4 h |
| Prueba de regresión | 4 h |
| Cierre de Iteración 2 | 2 h |

Total de esfuerzo: 10hs.

## Horas complementarias (no suma al esfuerzo)

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Memoria del proyecto (versión final entregable) | 8 h |
| DEMO final para la presentación | 6 h |
| Presentación final (diapositivas y guion) | 6 h |
| Actividades administrativas (solicitudes, envío de documentación, coordinación) | 1 h |
| Presentación 25 (avances) | 2 h |

Total horas: 23hs