Plan de SQA

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

La Calidad del Software tiene como objetivo brindar la confianza de que el producto final logrará satisfacer los requisitos del cliente.

En el Plan de SQA se reflejan las evaluaciones a realizar, los estándares a aplicar, los productos a realizar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Contenido

Propósito	7

Objetivos específicos del Plan de SQA	7

Referencias	7

Gestión	8

Organización	8

Actividades	9

Actividades consideradas	9

Productos clave a considerar	10

Actividades de calidad a realizarse	12

Revisión de productos y aplicación de métricas	12

Revisar cada producto	13

Procedimiento de revisión de productos clave	13

Documentación asociada a cada producto clave	14

Revisar el ajuste al proceso	15

Actividad de revisión de productos clave	15

Documentos de referencia	15

Verificación previa	15

Resultado	15

Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	16

Objetivo	16

Proceso de Revisión	16

Documentación / Entregables	16

Relación con la planificación de SQA	17

Asegurar que las desviaciones son documentadas	17

Documentación	19

Propósito	19

Documentación mínima requerida	19

Especificación de requerimientos del software	20

Descripción del diseño del software	22

1. Principios del diseño	23

2. Componentes principales del sistema	23

3. Interfaces internas	24

4. Evolución del diseño	24

Plan de Verificación & Validación	24

1. Verificación	25

2. Validación	25

Documentación de usuario	26

1. Contenido de la documentación	26

2. Resultados esperados para el cliente	28

Plan de Gestión de configuración	28

Propósito	28

Resumen	28

Organización y Responsabilidades	29

Herramientas, Entorno e Infraestructura	29

Forma de Trabajo	30

Control de Cambios	30

Reportes y Auditorías	30

Otros documentos	31

Estándares, prácticas, convenciones y métricas	32

1. Estándares	32

2. Prácticas	32

3. Convenciones	32

4. Métricas	33

5. Monitoreo y aseguramiento	33

Objetivos	34

Métricas de proceso	35

Características	35

Métricas específicas para este proyecto	35

Métricas de proyecto	36

Características	36

Métricas específicas para este proyecto	36

Métricas de producto	37

Características	37

Métricas específicas para este proyecto	37

Estándar de documentación	38

Documentación Técnica	39

Documentación de Usuario	39

Estándar de verificación y prácticas	40

Revisiones y auditorías	40

Objetivo	40

Requerimientos Mínimos	40

Tipos de Revisiones y Auditorías	41

Agenda	42

Otras revisiones	42

Verificación	43

Objetivo:	43

Métodos a utilizar:	43

Responsables:	44

Entregable:	44

Reporte de problemas y acciones correctivas	44

Objetivo:	44

Responsables:	45

Entregable:	45

Herramientas, técnicas y metodologías	45

Objetivo:	45

Herramientas de Software:	46

Técnicas:	46

Metodologías:	46

Resultados esperados:	47

Gestión de riesgos	47

Objetivo:	47

Documento de Referencia:	48

Anexos	49

Formulario de Pedidos  y Detección de Cambios	49

Objetivo:	49

Formulario:	49

Indicaciones de Uso:	49

Plan de SQA

# Propósito

El propósito de este plan es definir las actividades necesarias para asegurar la calidad del software a desarrollar. En él se especifican los productos que serán revisados, así como los estándares, normas y reglas que se aplicarán. También se detallan los métodos y procedimientos que se utilizarán para verificar que la elaboración de los productos cumpla con lo establecido en el modelo de ciclo de vida del proyecto. Además, se describen los mecanismos para informar a los responsables sobre los defectos detectados y dar seguimiento a su corrección hasta su resolución.

El software en cuestión consiste en una aplicación web que permite registrar, editar y eliminar requerimientos y casos de uso creados por los alumnos de la cátedra de Laboratorio de Desarrollo de Software. El objetivo principal es garantizar que se realicen las pruebas necesarias para asegurar la calidad del producto final en los proyectos desarrollados.

# Objetivos específicos del Plan de SQA

- Cumplir con los estándares, normas y convenciones establecidas y aceptadas por los integrantes del grupo de desarrollo.

- Promover el compromiso individual de los integrantes del grupo 4Bytes, con el fin de garantizar la calidad del producto.

- Supervisar la elaboración de la documentación asociada y la correcta configuración del software.

- Asegurar que se satisfagan los requerimientos solicitados por los docentes de la cátedra Laboratorio de Desarrollo de Software de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

# Referencias

[ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance

Documento Plantilla gestión de riesgos

Documento plan de gestión de riesgos

Documento plantilla de revisión de SQA

Documento Informe Final de SQA

Documento plantilla de Revisión técnica formal

SQuaRE, ISO 25000:2005,

Quality management systems – Requirements ISO 9001:2008]

# Gestión

## Organización

| Rol | Función | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Líder del Proyecto | Responsable de la planificación, ejecución y cierre de las actividades del proyecto. Coordina y asigna los recursos necesarios, brinda soporte en las tareas de estimación y definición de actividades incluidas en los planes, y revisa y aprueba los mismos. | Cristian Carranza |
| Administrador de Configuración | Encargado del control de versiones y cambios, así como de la coordinación del desarrollo colaborativo. Garantiza que cada producto de trabajo esté disponible en un repositorio que incluya código, documentación y herramientas necesarias, asegurando la integridad y trazabilidad del proyecto. | Nicolás Butterfield |
| Gerentes de Calidad | Responsable de garantizar el cumplimiento de los compromisos de calidad del proyecto, conforme a los procesos establecidos. | Abril Alvarez, Martina Gagna |
| Analista | Recopila y documenta información relevante para comprender las necesidades del cliente. Prioriza y organiza los requerimientos para que sean claros, completos y viables para el equipo de desarrollo. | Abril Alvarez, Martina Gagna. |
| Programador | Responsable del desarrollo del sistema, asegurando la calidad del código y su cumplimiento con los estándares establecidos. Identifica, implementa y evalúa los factores de calidad aplicables al sistema, verificando que se satisfagan los requisitos técnicos y de negocio. | Nicolás Butterfield |
| Documentador | Organiza, mantiene y asegura la calidad de toda la información generada durante el proceso de desarrollo. Garantiza un almacenamiento adecuado para facilitar su recuperación, actualización y coherencia en formato y estructura. | Abril Alvarez, Martina Gagna |
| Ingeniero de Pruebas | Garantiza que el software cumpla con los requerimientos funcionales establecidos y esté libre de fallas. Planifica, ejecuta y evalúa rigurosamente las pruebas, validando los resultados y verificando la corrección de defectos antes del despliegue final en el ambiente productivo. | Abril Alvarez, Martina Gagna, Cristian Carranza |
| Diseñador | Transforma los requisitos definidos por el Analista en una solución técnica coherente y efectiva. Asegura que el desarrollo se ajuste al diseño original, revisándolo y adaptándolo cuando sea necesario para mantener la integridad y alineación con los objetivos del proyecto. | Abril Alvarez, Martina Gagna |

## Actividades

### Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El ciclo de vida definido para el desarrollo de este proyecto se compone de cuatro etapas, cada una de las cuales comprende una serie de actividades específicas.

La etapa de inicio tiene como propósito establecer una visión general del proyecto y determinar si su desarrollo resulta viable. Para ello, se establecen los principales objetivos, requerimientos y límites, además de realizar una primera identificación de los riesgos y una estimación de los costos involucrados.

En la etapa de elaboración, se define el diseño y la arquitectura del sistema. Entre las tareas de esta fase se encuentran el modelado de los requerimientos, el diseño de la arquitectura, la revisión de los riesgos y la organización de los recursos y actividades necesarias para continuar con el desarrollo.

La etapa de construcción comprende el desarrollo e implementación del sistema. En esta instancia se implementan las diferentes funcionalidades definidas previamente y se realizan pruebas para comprobar que los componentes desarrollados funcionen correctamente y que puedan integrarse de manera adecuada.

Por último, la etapa de transición corresponde a la puesta en funcionamiento del sistema. Una vez que el producto se encuentra desarrollado, se verifica su funcionamiento mediante pruebas de aceptación, se solucionan los inconvenientes identificados por los usuarios y se brinda la capacitación necesaria. Finalmente, el sistema es implementado en el entorno donde será utilizado.

### Actividades de calidad a realizarse

Durante el desarrollo de GRCU Manager se realizarán actividades de aseguramiento de la calidad destinadas a verificar que los productos generados durante el proyecto cumplan con los requerimientos, los estándares y los criterios de calidad definidos. Estas actividades se aplicarán a lo largo de las distintas etapas del ciclo de vida del software, permitiendo detectar y corregir desviaciones de manera temprana.

Las principales actividades de calidad serán:

- Revisión de los productos generados durante el desarrollo.

- Revisión del cumplimiento del proceso de desarrollo.

- Revisión técnica formal de los productos considerados críticos.

- Verificación y validación del software mediante pruebas.

- Control de la documentación del proyecto.

- Registro, seguimiento y corrección de defectos y desviaciones.

- Control de cambios sobre los requerimientos y productos del proyecto.

- Recolección y análisis de métricas de calidad.

#### Revisar cada producto

Se revisarán los productos definidos como relevantes para el desarrollo del proyecto, entre ellos:

- Especificaciones de Requerimientos

- Modelo de Caso de Uso

- Modelo de Diseño

- Arquitectura del Sistema

- Plan de Pruebas

- Plan de Riesgos

- Manual de Usuario

Cada producto será revisado utilizando criterios previamente establecidos y, cuando corresponda, listas de comprobación. Se verificará principalmente:

- Que el producto sea consistente con los requerimientos definidos.

- Que no existan contradicciones o información incompleta.

- Que cumpla con los estándares y convenciones establecidos.

- Que las modificaciones realizadas hayan sido incorporadas correctamente.

- Que las observaciones detectadas en revisiones anteriores hayan sido corregidas.

Las desviaciones encontradas serán registradas y comunicadas al responsable del producto correspondiente. Una vez realizada la corrección, se efectuará una nueva revisión para comprobar su resolución.

#### Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisarán los productos definidos como clave con el fin de verificar su cumplimiento respecto a las actividades y procesos establecidos en el plan del proyecto. El objetivo principal es asegurar la calidad del producto final mediante la aplicación de los estándares y especificaciones definidos a lo largo del ciclo de vida del software.

Durante la revisión se recopilará la información necesaria de cada producto, incluyendo un análisis retrospectivo de aquellos que deberían haberse generado. Esto permitirá establecer criterios de revisión claros y evaluar si el producto cumple con las especificaciones definidas.

La información necesaria para esta revisión se obtiene de los siguientes documentos:

- Plan del Proyecto: define el alcance, los objetivos y los procesos del proyecto.

- Plan de la Iteración: describe las actividades y entregables específicos correspondientes a la iteración.

- Plan de Pruebas: establece los métodos y criterios para la validación del producto.

Antes de iniciar, se debe comprobar en los informes de revisión anteriores que todas las desviaciones hayan sido corregidas. En caso contrario, las faltantes deberán incluirse nuevamente para su evaluación.

#### Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

La Revisión Técnica Formal (RTF) tiene como finalidad identificar errores en la lógica, función o implementación del producto software, verificando que se cumplan las especificaciones definidas y que el producto se ajuste a los estándares establecidos.

Este proceso de revisión riguroso está orientado a detectar defectos o desviaciones tempranamente, con énfasis en los productos críticos para el éxito del proyecto.

La reunión de RTF debe cumplir con los siguientes lineamientos:

- Participación: Asistencia obligatoria del responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

- Convocatoria: Debe ser formal, dirigida a todos los involucrados, e incluir con anticipación el material necesario.

- Preparación: Los participantes deben elaborar una lista de preguntas y dudas derivadas del estudio previo del producto a revisar.

- Duración: La reunión no debe superar las dos horas.

Como salida se obtiene el informe de RTF, que es el documento principal que registra hallazgos, desviaciones y acuerdos alcanzados durante la revisión.

#### Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y gestionadas según el procedimiento establecido:

- Notificar a cada integrante del equipo sobre la desviación identificada.

- Realizar la modificación por parte del responsable del producto.

- Analizar las correcciones y aprobarlas, a cargo del resto del equipo.

## Responsables

Para la revisión de cada producto generado, se responsabiliza a los gerentes de calidad (Abril Alvarez, Martina Gagna).

Para la revisión de ajuste al proceso, se responsabiliza a los gerentes de calidad (Abril Alvarez, Martina Gagna) y al líder del proyecto (Cristian Carranza).

Las revisiones técnicas formales (RTF) tienen como responsables a todo el equipo (Abril Alvarez, Nicolás Butterfield, Cristian Carranza y Martina Gagna).

# Documentación

## Propósito

El objetivo del presente apartado es definir la gestión de la documentación clave para la garantía de calidad de software, cubriendo aspectos relacionados con el desarrollo, pruebas, uso y mantenimiento de manera estructurada y conforme a los estándares establecidos.

La documentación constituye un elemento central en las actividades de SQA, ya que permite garantizar la trazabilidad, la transparencia y la coherencia en cada etapa del ciclo de vida del software. Además, asegura que el equipo disponga de información clara, actualizada y verificable.

## Documentación mínima requerida

Para asegurar que la implementación del software satisfaga los requerimientos definidos, se considera la siguiente documentación mínima:

- Especificación de Requerimientos de Software (ERS): detalla los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema.

- Modelo de Casos de Uso: describe la interacción entre los actores y el sistema, facilitando la comprensión de las funcionalidades.

- Modelo de Diseño: representa la estructura y organización interna del software, asegurando la correcta implementación de los requisitos.

- Arquitectura del Sistema: define los componentes, módulos y su interacción, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y seguridad.

- Código fuente: contiene la implementación de los componentes y funcionalidades definidas en los requerimientos y modelos de diseño.

- Plan de Pruebas: establece los criterios, métodos y cobertura de pruebas necesarias para validar la funcionalidad y calidad del software.

- Plan de Riesgos: identifica riesgos, analiza su impacto y propone estrategias de mitigación y contingencia.

- Manual de Usuario y Manual de Instalación: proporciona instrucciones claras para la correcta instalación y utilización del software, asegurando usabilidad y comprensión por parte del usuario final.

### Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa:

  - Externa, respecto al alcance acordado.

  - Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no puede haber elementos contradictorios.

- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir. Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la ‘calidad en el uso’.

### Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe corresponder a los requerimientos a incorporar:

- Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

### Plan de Verificación & Validación

El Plan de Verificación y Validación deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

La verificación de que:

- Los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada.

- Los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

- El diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

## Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

### Propósito

El propósito del Plan de Gestión de Configuración es controlar la entrega y el cambio de los elementos del software a lo largo de todo su ciclo de vida, asegurando que:

●	Todos los elementos de configuración (documentos, código, diseño, planes) estén correctamente almacenados y versionados.

●	Las solicitudes de cambio sean registradas, evaluadas y ejecutadas de manera controlada.

●	Se mantenga un historial preciso del estado de cada elemento y de las peticiones de cambio.

### Organización y Responsabilidades

●	Administrador de Configuración: Un integrante del grupo será responsable de gestionar los repositorios en GitHub, ramas y control de cambios.

●	Equipo de Desarrollo: Todos los integrantes deberán mantener su repositorio local sincronizado con GitHub para poder realizar cambios.

### Herramientas, Entorno e Infraestructura

Se utilizarán las siguientes herramientas:

●	Git: Sistema de control de versiones distribuido para manejar el código fuente y documentos del proyecto.

●	GitHub: Plataforma centralizada para almacenar repositorios, gestionar ramas, pull requests y control de acceso.

●	Clientes Git (opcional): Git CLI, GitHub Desktop o extensiones de IDE (como GitHub Copilot/Git Integration en VSCode) para facilitar la gestión de repositorios.

Estas herramientas permiten:

●	Registrar todos los cambios en el repositorio, incluyendo autor, fecha y descripción de los commits.

●	Mantener un historial completo del proyecto, facilitando la recuperación de versiones anteriores.

●	Coordinar el trabajo en equipo de manera eficiente, asegurando que todos los miembros trabajen sobre la versión más reciente y revisada.

●	Gestionar revisiones de código mediante pull requests, comentarios y aprobaciones.

### Forma de Trabajo

●	Cada miembro del equipo trabajará en la rama principal (main) y realizará commits frecuentes para mantener un historial detallado.

●	GitHub servirá como repositorio central para sincronizar los cambios y garantizar que todos los integrantes tengan la última versión.

### Reportes y Auditorías

Se realizaran las siguientes auditorías:

1.	Auditoría Funcional:

- Verifica que todos los elementos de configuración auditados han completado las pruebas necesarias.

- Evalúa si los elementos cumplen con los requisitos establecidos.

2.	Revisión Formal de Certificación:

- Certifica que los elementos de configuración funcionan correctamente en su entorno operativo.

- Permite dar conformidad formal al avance del proyecto y liberar elementos de configuración para uso posterior.

## Otros documentos

Además de la documentación clave y la gestión de configuración, se consideran otros documentos de relevancia para garantizar la calidad del producto:

1.	Plan de Desarrollo:

- Describe las fases de desarrollo, metodologías, herramientas, prácticas y criterios de calidad que se aplicarán durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Incluye la planificación de tareas, asignación de responsables, estimaciones de tiempo y recursos, y procedimientos para seguimiento de avance.

2.	Plan de Proyecto:

- Documento que especifica el alcance, objetivos, entregables y recursos del proyecto.

- Define cronogramas, hitos, roles y responsabilidades del equipo, así como procedimientos de control y revisión.

- Permite evaluar el progreso, identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas.

# Estándares, prácticas, convenciones y métricas

El IEEE “Standard Glosary of Software Engering Terms” define como métrica: “una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado”.

Las métricas son una herramienta poderosa y fundamental para el trabajo en SQA. Su aporte fundamental son las medidas preventivas que pueden surgir a raíz de su estudio. Sin duda aportan conclusiones que muchas veces no se aprecian a simple vista y que ayudan a mejorar la eficiencia del grupo de trabajo y la calidad de los productos. Aportan un caudal de información para hacer controles estadísticos de la calidad. Además, cabe resaltar que nunca debe dejarse de buscar nuevas métricas de acuerdo a las nuevas variaciones y tendencias de las estadísticas

## Objetivos

Existen dos objetivos importantes que se persiguen dentro del programa de métricas:

- Documentar las metas a la hora de establecer un programa de métricas. Esto tiene sentido a la hora de decidir exactamente qué debe lograrse antes de gastar recursos estableciendo un programa de este tipo.

- Identificar la información (la métrica) necesaria para lograr estas metas y establecer el marco de referencia de donde puede ser obtenida.

## Métricas de proceso

Las métricas de proceso se recopilan de todos los proyectos y a lo largo de un período prolongado, con el objetivo de evaluar y mejorar la eficiencia del desarrollo y la calidad de los productos generados. Estas métricas permiten realizar un seguimiento sistemático del control y ejecución del proyecto, así como la efectividad de los procesos implementados.

Caracterizadas por:

●	Control y ejecución del proyecto: Permiten verificar si las fases del proyecto se ejecutan según lo planificado y si los recursos se utilizan de manera eficiente.

●	Medición de tiempos de las fases: Evaluación del tiempo requerido en cada fase del ciclo de vida para identificar retrasos, cuellos de botella o ineficiencias.

Para este proyecto se trabajará con las siguientes métricas del proceso:

- Ratio de retrabajo

- Productividad del equipo

- Revisiones de documentos

- Revisiones técnicas formales (RTF)

- Distribución de esfuerzo por fase

| Estándar | Métrica de Calidad | Cómo se Calcula / Fórmula | Para qué sirve | Categoría de Tarea/Actividad | Fase Ágil para Comenzar Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001 | Revisiones de documentos | Número de documentos revisados vs planificados | Evalúa el cumplimiento de las revisiones de documentos planificadas. | Gestión de calidad | Cada sprint |
| IEEE 1028 | Revisiones técnicas formales (RTF) | Cantidad de revisiones técnicas formales realizadas | Evalúa el cumplimiento de las RTF planificadas. | Gestión de calidad | Cada sprint |
| ISO 9001 | Ratio de retrabajo (%) | (Trabajo rehecho / trabajo total) * 100 | Identificar problemas en procesos | Gestión de calidad | Cada sprint |
| CMMI | Productividad del equipo | Funcionalidades entregadas / horas hombre | Medir eficiencia en programación | Gestión de proyecto | Cada sprint |
| CMMI | Distribución de esfuerzo por fase | Horas trabajadas vs horas planificadas | Identificar horas de trabajo efectivo que tiene el equipo en cada ciclo | Gestión de proyecto | Cada sprint |

## Métricas de proyecto

●	Evaluación del estado del proyecto: Permiten determinar si el proyecto avanza según lo planificado, si los entregables cumplen con los requerimientos y si los recursos se están utilizando eficientemente.

●	Seguimiento de riesgos: Facilitan identificar, priorizar y mitigar riesgos relacionados con retrasos, cambios en los requerimientos o desviaciones en costos y tiempos.

Para este proyecto se trabajará con las siguientes métricas del proyecto:

- Distribución de esfuerzo por fase

- Productividad del equipo

| Estándar | Métrica de Calidad | Cómo se Calcula / Fórmula | Para qué sirve | Categoría de Tarea/Actividad | Fase Ágil para Comenzar Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMMI | Productividad del equipo | Funcionalidades entregadas / horas hombre | Medir eficiencia en programación | Gestión de proyecto | Cada sprint |
| CMMI | Distribución de esfuerzo por fase | Horas trabajadas vs horas planificadas | Identificar horas de trabajo efectivo que tiene el equipo en cada ciclo | Gestión de proyecto | Cada sprint |

# Métricas de producto

Las métricas de producto se centran en las características del software y en los artefactos asociados (documentos, modelos, componentes), independientemente del proceso de desarrollo. Su objetivo es evaluar la calidad, tamaño, complejidad y fiabilidad de los productos generados, permitiendo anticipar problemas y optimizar la entrega de software confiable.

Características:

●	Se enfocan en los atributos del software, no en cómo fue producido.

●	Consideran tanto el código como los documentos, modelos y otros artefactos que conforman el producto.

●	Permiten medir tamaño, complejidad, completitud, volatilidad y esfuerzo, proporcionando información clave para la mejora continua.

| Estándar | Métrica de Calidad | Cómo se Calcula / Fórmula | Para qué sirve (Objetivo) | Categoría de Tarea/Actividad | Fase Ágil para Comenzar Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 730 | Cobertura de pruebas (%) | (Casos de prueba ejecutados / casos planificados) * 100 | Verificar docs y código | Planificación de QA, Testing | Cada sprint |

## Estándar de documentación

Para garantizar la uniformidad y calidad de la documentación generada durante el proyecto, se establece el documento:

- Estándar de documentación

La documentación técnica debe:

●	Ser adecuada para que un grupo independiente del equipo de desarrollo pueda realizar mantenimiento del producto.

●	Incluir: fuentes, Modelos de Casos de Uso y Objetos de diseño.

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- Encabezado y pie de página.

- Fuente y tamaño de fuente para estilo normal.

- Fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar.

- Datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

## Estándar de verificación y prácticas

Para garantizar la calidad y confiabilidad del software, se aplican las prácticas definidas en el Plan de Pruebas del proyecto.

Estas prácticas incluyen:

- Verificación de que los requerimientos están correctamente implementados en el diseño y en el código.

- Validación de que el software cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales cuando es ejecutado.

- Registro de hallazgos, desviaciones y seguimiento hasta su resolución.

- Evaluación sistemática mediante revisiones formales, pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación por el usuario.

# Revisiones y auditorías

## Objetivo

Definir las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán a lo largo del desarrollo del proyecto, así como especificar cómo se llevarán a cabo estas actividades. El propósito es garantizar la calidad del software, la coherencia con los requerimientos y la correcta ejecución de los procesos definidos en el plan.

## Requerimientos Mínimos

Se especifican las revisiones y auditorías que deben realizarse como mínimo, asegurando que cada fase del proyecto se cumpla correctamente y los entregables sean consistentes con los objetivos del proyecto.

### Revisión de Requerimientos

○	Objetivo: Asegurar que los requerimientos del Cliente están correctamente documentados, completos y claros.

### Revisión de Diseño Preliminar

○	Objetivo: Verificar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

### Revisión de Diseño Crítico

○	Objetivo: Confirmar que el diseño detallado es consistente con la especificación de requerimientos y que permite la correcta implementación del software.

### Auditoría Funcional

○	Objetivo: Comprobar que todos los requerimientos funcionales han sido implementados correctamente antes de la liberación del software.

### Auditoría Física

○	Objetivo: Verificar que el software y la documentación asociada son consistentes, completos y aptos para la liberación.

### Auditorías Internas al Proceso

○	Objetivo: Evaluar la consistencia entre:

■	Código vs diseño documentado

■	Especificaciones de interfaz vs implementación

■	Requerimientos funcionales vs descripciones de testeo

### Revisiones de Gestión

○	Objetivo: Asegurar la ejecución de todas las actividades del Plan SQA.

○	Se realizarán periódicamente por una persona ajena al grupo de desarrollo.

### Revisión del Plan de Gestión de Configuración

○	Objetivo: Asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el plan de gestión de configuración.

### Revisión Post Mortem

○	Objetivo: Al concluir el proyecto, evaluar las actividades de desarrollo implementadas y generar recomendaciones para futuros proyectos.

# Verificación

Se utilizarán los siguientes métodos para verificar el software desarrollado:

- Inspecciones de código: Implica revisar manualmente el código fuente para identificar posibles errores.

- Pruebas de unidad: Estas pruebas buscan verificar el correcto funcionamiento de cada módulo o componente del software.

- Pruebas de integración: Estas pruebas se centran en verificar el correcto funcionamiento de los diferentes módulos o componentes del software de manera integrada.

- Pruebas de sistema: Estas pruebas se enfocan en verificar el correcto funcionamiento del software en su totalidad, incluyendo todas sus funcionalidades y componentes.

# Reporte de problemas y acciones correctivas

Garantizar que todos los problemas detectados durante el desarrollo, pruebas o verificación del software sean reportados, documentados, gestionados y resueltos de manera ordenada, asegurando que no se repitan y que se mantenga la calidad del producto final.

Procedimiento:

- Cualquier miembro del equipo que identifique un problema (error de código, inconsistencia en documentación, desviación de requerimientos, fallo en pruebas) deberá corregirlo y notificar a los demás miembros.

- En caso de no poder corregirlo solo avisará del error encontrado para que otro miembro lo solucione.

# Herramientas, técnicas y metodologías

Ver documento “D13-Herramientas y tecnologías-GRCU-4BYTES”.

## Metodología

Se utilizará la metodología PSI: (https://www.uarg.unpa.edu.ar/psi/)

# Gestión de riesgos

Ver documento “D11-Plan de Gestión de Riesgos-GRCU-4BYTES”.