Cierre de Iteración [1]

Fase [Elaboración]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Riesgos evaluados para Iteración 2	6

Mitigación	6

Tarea	7

Objetivos Alcanzados	7

Objetivos No Alcanzados	7

Elementos incluidos en la Línea Base	7

Conclusión	8

Estado del repositorio	8

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Elaboración Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Propuesta de Desarrollo

- Plan de Gestión de Configuraciones

- Plan de Gestión de Riesgos

- Plan de Estimación

# Objetivos

Al finalizar la Iteración 1 (10/09/2025 al 23/09/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Proyecto completado y validado.

- Plan de Iteración documentado y aprobado.

- Gestión de Riesgos inicial elaborada con identificación de riesgos principales.

- Especificación de Requerimientos definida y revisada.

- Plan de Calidad redactado y aceptado.

- Selección de Herramientas y Tecnologías registradas formalmente.

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (10/09/2025 al 23/09/2025) se deberán haber entregado:

- Plan de Proyecto completado y validado

- Plan de Iteración documentado y aprobado

- Gestión de Riesgos inicial elaborada con identificación de riesgos principales

- Especificación de Requerimientos definida y revisada

- Plan de Calidad redactado y aceptado

- Selección de Herramientas y Tecnologías registradas formalmente

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Proyecto

- Plan de Iteración

- Plan de Gestión de Riesgos

- Especificación de Requerimientos

- Plan de Calidad

- Selección de Herramientas y Tecnologías

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Proyecto | 09/09/2025 | 10/09/2025 | CARRANZA |
| Plan de Gestión de Riesgos | 09/09/2025 | 12/09/2025 | GAGNA |
| Elaboración de presentación 7 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 7 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 7 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | GAGNA |
| Seguimiento 1-Iteración 1 - Controles de entregables | 11/09/2025 | 12/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 7 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | CARRANZA, |
| Selección de Herramientas y Tecnologías: análisis y prueba de herramientas técnicas (lenguaje, frameworks, librerías, base de datos, arquitectura, compatibilidad con UARGFlow, etc.) | 13/09/2025 | 15/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Selección de Herramientas y Tecnologías: análisis y validación de herramientas de gestión (ProjectLibre, Trello, repositorio Git integrado, herramientas de métricas y seguimiento, etc.). | 14/09/2025 | 18/09/2025 | CARRANZA |
| Especificación de Requerimientos (Parte A) - Introducción, Propósito, Visión General, Descripción General - Funciones del Producto - Características del Usuario - Casos de Uso (redacción de cada CU) - Mitad de la tabla de Requerimientos Funcionales (ejemplo: RF-01 a RF-n/2) | 14/09/2025 | 18/09/2025 | ALVAREZ |
| Especificación de Requerimientos (Parte B) - Enunciado del Problema del Cliente - Diagrama de Casos de Uso (armado con Draw.io/Lucidchart, integración al doc) - Mitad de la tabla de Requerimientos Funcionales (ejemplo: RF-(n/2+1) a RF-último) - Requerimientos Técnicos y No Funcionales (usabilidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia) - Interfaces (usuario, software, hardware, comunicaciones) - Restricciones, Licencias, Documentación, Manual, Ayuda en Línea, Instalación, Estándares | 13/09/2025 | 18/09/2025 | GAGNA |
| Plan de Calidad | 15/09/2025 | 18/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 8 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 8 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 8 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | GAGNA |
| Seguimiento 2-Iteración 1 - Controles de entregables | 16/09/2025 | 16/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 8 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 9 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 9 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Seguimiento 2-Iteración 1 - Controles de entregables | 19/09/2025 | 19/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 9 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | GAGNA |
| Plan de pruebas (Inicio) – Parte A - Introducción, objetivos, antecedentes. Ámbito de pruebas, enfoque, herramientas. | 20/09/2025 | 21/09/2025 | ALVAREZ |
| Plan de pruebas (Inicio) – Parte B - Diseño de casos de prueba, prioridades, flujos de trabajo. - Definición de criterios (inicio, fin, suspensión, lanzamiento). Riesgos y roles. | 21/09/2025 | 22/09/2025 | GAGNA |
| Elaboración de presentación 9 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | CARRANZA |
| Revisión y cierre de Iteración 1 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | CARRANZA |
| Plan de Iteración 2 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | CARRANZA |

Casos de Uso y Escenarios

No aplica en esta iteración.

Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en la Iteración 1 se utilizaron los equipos informáticos individuales de cada integrante del equipo 4 BYTES.

También, se emplearon recursos de software libre y gratuitos disponibles en línea, tales como:

- Entornos de desarrollo: Visual Studio Code

- Gestión de proyectos y control de versiones: Trello, GitHub.

- Modelado y diagramación: Draw.io, Lucidchart.

- Herramientas de planificación y documentación: ProjectLibre, procesadores de texto, planilla de cálculo (Google Docs).

- Bibliografía y material de cátedra: Documentos PSI y lineamientos de la asignatura.

# Riesgos evaluados para Iteración 2

RK05: Dada la concentración del conocimiento técnico y funcional en un único desarrollador, podría ocurrir su indisponibilidad (por sobrecarga, enfermedad o abandono), lo que conduciría a la paralización del desarrollo, pérdida de información crucial e incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.

Categoría del riesgo: experiencia y capacidad

Impacto: 9-significante

Probabilidad: 70% - 80%

Justificación: La evaluación del riesgo RK05 se basa en la dependencia exclusiva de un único desarrollador, lo que incrementa la probabilidad (70%-80%) de paralización del proyecto ante cualquier imprevisto como sobrecarga, enfermedad o abandono. El impacto significativo (8) se deriva de la posible pérdida de información crucial y el incumplimiento de los plazos establecidos. Se recomienda planificar medidas de mitigación, como la distribución de conocimientos o la incorporación de soporte adicional, para reducir esta vulnerabilidad.

## Mitigación

Descripción: Implementar un plan de mitigación que incluya la documentación detallada de todo el conocimiento técnico y funcional en un repositorio accesible, realizar transferencias periódicas de información a un segundo miembro del equipo o colaborador externo, y establecer un cronograma de respaldo para priorizar tareas críticas en caso de imprevistos. Además, se programarán revisiones semanales para asegurar la continuidad del proyecto

### Tarea

Evaluación [23/9]

## Objetivos Alcanzados

- Plan de Iteración documentado y aprobado.

- Gestión de Riesgos inicial elaborada con identificación de riesgos principales.

- Especificación de Requerimientos (ERS) definida y revisada (aunque resta incorporar la matriz de trazabilidad, prevista para Iteración 2).

- Plan de Calidad redactado y aceptado.

- Selección de Herramientas y Tecnologías registradas formalmente.

## Objetivos No Alcanzados

- Plan de Proyecto completado y validado (quedó pendiente algunos ítems y se reprogramó para Iteración 2).

- ERS con Matriz de Trazabilidad (la especificación general se entregó, pero la matriz de trazabilidad no se incluyó en esta iteración por omisión y fue reprogramada para Iteración 2).

- Estudio de Factibilidad corregido y validado (se encontraba en revisión al cierre de la Iteración 1, y se reprogramó para Iteración 2).

## Elementos incluidos en la Línea Base

- Plan de Iteración 1

- Gestión de Riesgos (versión inicial)

- ERS - versión preliminar

- Plan de Calidad

- Selección de Herramientas y Tecnologías

## Conclusión

La Iteración 1 nos permitió establecer las bases del proyecto, consolidando los documentos iniciales y la organización del equipo. Algunos de ellos requieren correcciones o ajustes según la devolución recibida, los cuales serán completados en la Iteración 2 junto con los nuevos entregables previstos.

El equipo considera que se está en condiciones de avanzar a la siguiente iteración, priorizando completar los pendientes junto con los entregables propios de la Fase de Elaboración Iteración 2.

## Estado del repositorio

Cantidad de commit: 20

Cantidad de archivos: 946