Plan de Iteración

Fase [2], Iteración [1]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Elaboración Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Desarrollo

- Plan de Gestión de Configuraciones

- Plan de Gestión de Riesgos

- Plan de Estimación

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (10/09/2025 al 23/09/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Proyecto completado y validado

- Plan de Iteración documentado y aprobado

- Gestión de Riesgos inicial elaborada con identificación de riesgos principales

- Especificación de Requerimientos definida y revisada

- Plan de Calidad redactado y aceptado

- Selección de Herramientas y Tecnologías registradas formalmente

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Proyecto

- Plan de Iteración

- Plan de Gestión de Riesgos

- Especificación de Requerimientos

- Plan de Calidad

- Selección de Herramientas y Tecnologías

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Proyecto | 09/09/2025 | 10/09/2025 | CARRANZA |
| Plan de Gestión de Riesgos | 09/09/2025 | 12/09/2025 | GAGNA |
| Elaboración de presentación 7 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 7 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 7 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | GAGNA |
| Seguimiento 1-Iteración 1 - Controles de entregables | 11/09/2025 | 12/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 7 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | CARRANZA, |
| Selección de Herramientas y Tecnologías: análisis y prueba de herramientas técnicas (lenguaje, frameworks, librerías, base de datos, arquitectura, compatibilidad con UARGFlow, etc.) | 13/09/2025 | 15/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Selección de Herramientas y Tecnologías: análisis y validación de herramientas de gestión (ProjectLibre, Trello, repositorio Git integrado, herramientas de métricas y seguimiento, etc.). | 14/09/2025 | 18/09/2025 | CARRANZA |
| Especificación de Requerimientos (Parte A) - Introducción, Propósito, Visión General, Descripción General - Funciones del Producto - Características del Usuario - Casos de Uso (redacción de cada CU) - Mitad de la tabla de Requerimientos Funcionales (ejemplo: RF-01 a RF-n/2) | 14/09/2025 | 18/09/2025 | ALVAREZ |
| Especificación de Requerimientos (Parte B) - Enunciado del Problema del Cliente - Diagrama de Casos de Uso (armado con Draw.io/Lucidchart, integración al doc) - Mitad de la tabla de Requerimientos Funcionales (ejemplo: RF-(n/2+1) a RF-último) - Requerimientos Técnicos y No Funcionales (usabilidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia) - Interfaces (usuario, software, hardware, comunicaciones) - Restricciones, Licencias, Documentación, Manual, Ayuda en Línea, Instalación, Estándares | 13/09/2025 | 18/09/2025 | GAGNA |
| Plan de Calidad | 15/09/2025 | 18/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 8 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 8 | 14/09/2025 | 14/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Elaboración de presentación 8 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | GAGNA |
| Seguimiento 2-Iteración 1 - Controles de entregables | 16/09/2025 | 16/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 8 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 9 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | ALVAREZ |
| Elaboración de presentación 9 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | BUTTERFIELD |
| Seguimiento 2-Iteración 1 - Controles de entregables | 19/09/2025 | 19/09/2025 | CARRANZA |
| Elaboración de presentación 9 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | GAGNA |
| Plan de pruebas (Inicio) – Parte A - Introducción, objetivos, antecedentes. Ámbito de pruebas, enfoque, herramientas. | 20/09/2025 | 21/09/2025 | ALVAREZ |
| Plan de pruebas (Inicio) – Parte B - Diseño de casos de prueba, prioridades, flujos de trabajo. - Definición de criterios (inicio, fin, suspensión, lanzamiento). Riesgos y roles. | 21/09/2025 | 22/09/2025 | GAGNA |
| Elaboración de presentación 9 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | CARRANZA |
| Revisión y cierre de Iteración 1 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | CARRANZA |
| Plan de Iteración 2 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | CARRANZA |

Casos de Uso y Escenarios

No aplica en esta iteración.